| FEST ##### FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA | ### Plano de Trabalho Ensino-Pesquisa-Extensão | Referência (uso da FEST) |
| --- | --- | --- |

Preencher corretamente. Para obter ajuda, posicione o cursor sobre o campo e pressione F1.

I – Identificação do Solicitante e da Bolsa Solicitada

| 01) CPF | 02) Nome | 03) Modalidade | 04) Nível | 05) Início | 06) Término |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 524 054 436-0 | Raul Henriques Cardoso Lopes | IPP | 15 | Set/2004 | 06 meses |

II – Objetivos do Plano (deve guardar estrita relação com um conjunto de atividades do projeto no qual se inclui, exceto para monitoria).

1) Propor modelagem computacional que englobe os dados de: (a) distribuição geográfica de equipes de manutenção; (b) distribuição geográfica de ocorrências emergenciais; (c) restrições sobre deslocamentos de equipes; (d) dados históricos de ocorrências emergenciais, deslocamentos de equipes e tempos de atendimento;(e) avaliação de parâmetros de de desempenho como DEC, FEC, TMA. 2) Definir simulações computacionais que forneçam subsídios para a tomada de decisões que permitam: (a) Reduzir tempo de médio de atendimento em casos de ocorrência emergencial; (b) Melhorar desempenho nos itens DEC, FEC, TMA; (c) Reduzir deslocamentos de equipes; (d) Reduzir custos de atendimento. 3) Implementar um sistema computacional que permita realizar simulações sobre alocação de equipes de atendimento de ocorrências emergenciais e emitir recomendações sobre a movimentação das mesmas. 4) 5)

III – Metas físicas (enumerar conjunto de atividades cujo cumprimento pode ser aferido objetivamente, descrevendo-as).

01) Atualização bibliográfica e especificação de requisitos; 02) Proposta de arquitetura geral do sistema; 03) Definição e validação de algoritmos para problema fundamental; 04) Implementação da versão inicial do sistema; 05) Ciclo de testes, validação e correção; 06) Versão final do sistema. 07) 08) 09) 10)

IV – Cronograma (indicar o lapso de tempo em que as atividades relacionadas às metas físicas serão desenvolvidas).

| Meta | Mês Inicial | Mês Final |  | Meta | Mês Inicial | Mês Final |  | Meta | Mês Inicial | Mês Final |  | Meta | Mês Inicial | Mês Final |  | Meta | Mês Inicial | Mês Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 09 | 09 |  | 03 | 11 | 11 |  | 05 | 01 | 01 |  | 07 |  |  |  | 09 |  |  |
| 02 | 10 | 10 |  | 04 | 12 | 12 |  | 06 | 02 | 02 |  | 08 |  |  |  | 10 |  |  |

V – DADOS DA INSTITUIÇÃO DE DESTINO DO OUTORGADO (caso as atividades sejam desenvolvidas fora da UFES)

| 07) Nome da instituição | 08) Cidade - Estado |
| --- | --- |

09) Curso, programa, instituto ou unidade.

VI – Visto do Coordenador do projeto dentro do qual a bolsa se insere

Estou de acordo com o Plano de Trabalho apresentado.

| Raul Henriques Cardoso Lopes | 23/08/2004 |  |
| --- | --- | --- |
| 10) Coordenador do Projeto | 11) Data | Assinatura do Coordenador |

VII – Compromisso do Candidato

Comprometo-me a cumprir o Plano de Trabalho apresentado.

| Vitória – ES | 23/08/2004 |  |
| --- | --- | --- |
| 12) Local | 13) Data | Assinatura do candidato à bolsa |